
阳江高新区“2015年‘工作落实年’重点工作落实台帐”表

填报单位：农村事务局  （盖章）

	序号
	目标任务
	落实单位、配合单位
	负责人
	股室及工作人员
	年度任务、季度任务完成时限

	1
	美丽乡村建设
	农村事务局
	梁业修
	农业股、郑必
	第一季度完成资金筹集、预算、设计等前期工作；第二季度完成工程财审、立项、招投标，下半年开始实施，年底完成建设任务。

	2
	农村土地承包经营权确权登记颁证
	农村事务局
	梁业修
	农业股、郑必
	4月份前完成周村、石庙、松中3个村的试点工作，5月份全面推进，按计划完成任务。

	3
	阳阳高速景观林带建设工程
	农村事务局
	梁业修
	林业股、梁卓蒲
	第一季度完成作业设计、征求意见前期工作，第二季度完成立项、财审、招投标工作；第三度完成工程建设。

	4
	乡村绿化美化工程
	农村事务局
	梁业修
	林业股、梁卓蒲
	第三季度前完成海丰等7条村绿化美化工作。

	5
	麻鹤潭水库除险加固工程
	农村事务局
	梁敦敏
	水务股、谭祥捷
	第一季度完成工程所有前期工作，第二季度施工，6月30日底竣工


填表人：黄荣繁       联系电话：15813076006


